作業指示書（担当A：共通部品・マスタ管理）

お土産屋さん用 発注管理システム　版1.1　2026/09/29　作成：SE

本書は担当A向けの作業指示書である。体制・全体スケジュール・全員共通ルール・依存関係は「作業指示書_共通」を先に読むこと。

# 担当A：共通部品・マスタ管理

コマ3はSEと一緒に共通部品（common/）を完成させる。その後、3つのマスタ管理画面を作る。3つとも「一覧→登録・編集→削除（論理）」の同じ形なので、商品マスタを最初にしっかり作り、残り2つはコピーして項目を差し替える。

## 担当機能

| 機能ID | 機能名 | 優先度 | 画面ID |
| --- | --- | --- | --- |
| F-70 | 商品マスタ管理 | コア | SC-70, SC-71 |
| F-71 | 卸業者マスタ管理 | コア | SC-72, SC-73 |
| F-72 | 操作者マスタ管理 | コア | SC-74, SC-75 |
| （F-10の一部） | 商品情報取得API | コア | 処理のみ |

## 作成するファイル

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| common/*（SEと分担） | 共通部品設計書（05）参照 |
| sql/01_create_tables.sql | テーブル定義書（04）どおりに CREATE TABLE。SEがレビュー |
| sql/02_insert_master.sql | 操作者3件（承認可1・不可2）、卸業者3件、商品10件（入数違い・冷蔵・冷凍を含める）。パスワードは password_hash() の値。商品名カナ・保存区分も入れる。操作者のメールはワンタイムコードを受信できるアドレスにする |
| master/product_list.php | 商品一覧（商品名・卸業者で検索、編集・削除ボタン）。並びは商品名カナの昇順（質問No.1） |
| master/product_edit.php | 商品登録・編集（新規/編集を GET パラメータで切替）。商品名カナ・保存区分（常温／冷蔵／冷凍）・賞味期限日数を含む（質問No.1, 12） |
| master/product_delete.php | is_deleted=1 に更新して一覧へ |
| master/product_api.php | ?code=XXX で商品情報をJSONで返す（Bが発注入力で使う） |
| common/pdf.php | lib/tcpdf を配置し outputPdf() を実装（コマ6前半まで。Bの発注書・Cの未納品一覧表・SEのメール添付で使う） |
| master/supplier_list.php / supplier_edit.php / supplier_delete.php | 卸業者版 |
| master/operator_list.php / operator_edit.php / operator_delete.php | 操作者版。パスワード欄は発注承認可の操作者だけに表示し、入力があったときだけ更新（質問No.5）。メールアドレスは必須（ワンタイムコードの送信先：質問No.10） |

## 使うテーブル・共通関数

- テーブル：m_product, m_supplier, m_operator, t_stock（商品登録時に stock_qty=0 の行を同時INSERT）

- 共通関数：requireLogin(), getDb(), h(), setFlash(), redirect(), postStr(), postInt()

## 実装のポイント

- 商品コード・卸業者コード・操作者コードは画面入力。登録時に重複チェック（削除済みの同コードも含めて弾く）

- 契約卸コードは卸業者マスタからのプルダウン（is_deleted=0 のみ）。商品の一覧・選択肢は ORDER BY product_kana（質問No.1）

- 商品登録と同時に t_stock に1行INSERT。これを忘れると納品確定で在庫更新が失敗する

- 操作者のパスワード（初期パスワード含む）は発注承認可の操作者だけが設定できる（質問No.5）。登録時のみ必須、編集時は空欄なら変更しない。承認不可の操作者が開いた場合はパスワード欄を出さず、POSTされても無視する

- 写真は img/product/ にファイル保存し、ファイル名だけDBに入れる。余裕がなければ写真欄は後回しでよい（SEに相談）

- product_api.php は JSON を返すだけ。header('Content-Type: application/json'); echo json_encode($row);

## コマ別の予定

| コマ | やること |
| --- | --- |
| 3 | SEと共通部品。sql/01 でDB作成、config / db / functions、sql/02 で初期データ、header / footer。最後に画面テンプレート（01の4.3）を全員へ配布 |
| 4 | style.css / common.js → 商品マスタ（一覧・編集・削除）＋ product_api.php ← Bが待っているので最優先 |
| 5 | 卸業者マスタ・操作者マスタ |
| 6〜7 | コマ6前半に common/pdf.php（Bが発注書で待っている）。その後3マスタの仕上げ（検索・バリデーション・重複チェック）、写真は余裕があれば。終わったらSEに言って手伝い先を決める |
| 8 | 結合・バグ修正 |
| 9〜10 | テスト・修正 |

## 完了条件（これができたら「終わり」と言っていい）

- 3マスタとも新規登録→一覧に出る→編集→削除（一覧から消える・DBには残る）が動く

- 削除済みの商品が発注入力の選択肢に出ない

- product_api.php?code=（存在するコード）でJSONが返り、存在しないコードで {} が返る

- outputPdf() で日本語入りの帳票HTMLがPDFとして表示でき、文字列（メール添付用）でも取得できる

- 初期データで承認可・不可の2種類の操作者でログインできる（ワンタイムコードのメールを受け取ってメニューまで進める）