作業指示書（担当B：発注）

お土産屋さん用 発注管理システム　版1.0　2026/09/28　作成：SE

本書は担当B向けの作業指示書である。体制・全体スケジュール・全員共通ルール・依存関係は「作業指示書_共通」を先に読むこと。

# 担当B：発注

発注業務を丸ごと担当する。発注入力→発注確定→発注書・検品一覧表の流れが通ることがこの案件の最初のゴール。

## 担当機能

| 機能ID | 機能名 | 優先度 | 画面ID |
| --- | --- | --- | --- |
| F-10 | 発注入力 | コア | SC-10 |
| F-11 | 発注確定 | コア | SC-11 |
| F-12 | 発注書出力 | 次点 | SC-12 |
| F-13 | 卸業者別検品一覧表出力 | 次点 | SC-13 |

## 作成するファイル

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| order/order_input.php | 発注日＋明細行（商品コード・数量・発注時メモ）を複数行入力。商品コードを入れると商品情報と納品金額が出る |
| order/order_confirm.php | 未確定伝票一覧（チェックボックス）→確定ボタン。requireApprover() 必須 |
| order/order_print.php | ?order_no=X の発注書をPDFで表示（質問No.6）。メール未送信・送信失敗なら再送ボタン |
| order/inspection_print.php | ?order_no=X の卸業者別検品一覧表をPDFで表示（質問No.6） |
| js/order_input.js | 行追加、商品コード入力時に fetchProduct() → 商品情報表示、calcAmount() |

## 使うテーブル・共通関数

- テーブル：t_order, t_order_detail, m_product, m_supplier

- 共通関数：requireLogin(), requireApprover(), getDb(), confirmOrder(), sendOrderMail(), outputPdf(), h(), setFlash(), redirect(), formatYen()

- Aの product_api.php（コマ4後半に使えるようになる。それまではダミーJSONで作る）

## 実装のポイント

- 入力画面は1回の登録で「卸業者ごとに1伝票」に分割してINSERTする（商品の契約卸コードでグループ化）。1画面に複数卸業者の商品が混ざってよい

- 数量はマイナス可、0は不可。マイナス行は .qty-minus で赤く表示。マイナス行では取消元の発注明細（同じ商品の確定済み・未納品の明細）をプルダウンで選ばせ、ref_order_no / ref_line_no に保存する（質問No.3：元が5個のキャンセルなら −5個の新規伝票になり、2伝票が残る）

- 明細INSERT時に contract_price を m_product からコピーし、amount = contract_price × order_qty を保存

- 確定はチェックした伝票をループで confirmOrder() に渡す。自分で UPDATE 文を書かない

- 発注書と検品一覧表は項目がほぼ同じ（上部：卸業者コード・卸業者名・発注日／明細：商品情報・数量・納品金額・発注時メモ）。共通の取得関数を1つ作って2画面で使う

- 出力形式は質問No.6の回答によりPDF。発注書・検品一覧表は outputPdf()（common/pdf.php）でPDFにする。発注確定後、確定した伝票ごとに sendOrderMail($orderNo) を呼び、該当卸業者の発注先メールアドレスへ発注書PDFを送る（送信日時は t_order.mailed_at に記録。失敗しても確定は取り消さない）

## コマ別の予定

| コマ | やること |
| --- | --- |
| 3 | 画面設計をSEにレビュー → HTMLモック（order_input のフォーム、order_confirm の一覧） |
| 4 | 発注入力（登録まで）。product_api ができるまで商品情報はダミー |
| 5 | 発注確定（一覧・確定・権限チェック）。ここまでで C がテストできる |
| 6 | 発注書 |
| 7 | 検品一覧表、入力画面のJS仕上げ（行追加・自動計算） |
| 8 | 結合・バグ修正 |
| 9〜10 | テスト・修正 |

## 完了条件（これができたら「終わり」と言っていい）

- 承認不可の操作者でログインするとメニューに発注確定が出ず、URL直打ちでも弾かれる

- 2つの卸業者の商品を1回で登録すると t_order が2行できる

- マイナス数量の伝票を登録・確定でき、明細表で赤く見える

- 確定済み伝票が発注確定の一覧に出てこない

- 発注書・検品一覧表に要件の項目が全部出る（PDF）。発注確定で該当卸業者に発注書PDFのメールが届き、mailed_at が入る