作業指示書（担当C：納品・返品）

お土産屋さん用 発注管理システム　版1.0　2026/09/28　作成：SE

本書は担当C向けの作業指示書である。体制・全体スケジュール・全員共通ルール・依存関係は「作業指示書_共通」を先に読むこと。

# 担当C：納品・返品

納品業務を担当する。納品確定で在庫が増える＝このシステムで初めて在庫が動く瞬間なので、slip.php の confirmDelivery() を正しく呼ぶことが最重要。余裕があれば返品伝票。

## 担当機能

| 機能ID | 機能名 | 優先度 | 画面ID |
| --- | --- | --- | --- |
| F-20 | 納品入力 | コア | SC-20 |
| F-21 | 納品確定 | コア | SC-21 |
| F-22 | 未納品一覧表出力 | 次点 | SC-22 |
| F-50 | 返品伝票作成 | 余裕あれば | SC-50 |

## 作成するファイル

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| delivery/delivery_input.php | 卸業者を選択→その業者宛の未納品一覧→チェック＋納品数量→納品伝票（未確定）作成 |
| delivery/delivery_confirm.php | 未確定納品伝票一覧→確定→在庫更新→未納品一覧表へ |
| delivery/undelivered_print.php | 確定済みで未納品の発注明細一覧（卸業者・期間で絞り込み）。PDFで出力（質問No.6） |
| return_goods/return_goods_input.php | 納品済み明細から返品対象を選び、返品伝票＝納品のマイナス伝票（t_delivery.is_return=1）を作成（余裕あれば） |
| js/delivery_input.js | チェックした行の数量入力可否切替、calcAmount() |

## 使うテーブル・共通関数

- テーブル：t_delivery, t_delivery_detail, t_order, t_order_detail, m_product, m_supplier、（返品も t_delivery / t_delivery_detail を使う）

- 共通関数：requireLogin(), getDb(), confirmDelivery(), outputPdf(), h(), setFlash(), redirect(), formatYen()

- Bの発注確定（コマ5）ができるまでは t_order / t_order_detail に手でテストデータを入れて進める

## 実装のポイント

- 未納品一覧のSQL：確定済みのプラスの発注明細ごとに 発注数 ＋ 取消数合計（ref_order_no / ref_line_no が一致するマイナス明細）− 納品数合計（is_return=0 の納品伝票のみ）を計算し、残数 > 0 の行だけ出す。取消明細自体は一覧に出さない（質問No.3, 4）。このSQLは undelivered_print.php と共通なので関数化する

- 納品明細には order_no / order_line_no を必ず入れる（どの発注に対する納品か）。product_code・contract_price は発注明細からコピー

- 納品数量の初期値は残数。マイナス入力可（訂正用）

- 確定は confirmDelivery() を呼ぶだけ。在庫のUPDATEを自分で書かない

- 納品伝票も卸業者ごとに1枚（画面で卸業者を先に選ぶので自然にそうなる）

- 返品は質問No.4の回答により、納品伝票のマイナス伝票として作る。return_goods_input.php で t_delivery（is_return=1）と t_delivery_detail（数量はマイナス、返品する商品の元の発注明細を order_no / order_line_no に入れる、memo に返品理由）をINSERTする。確定は納品確定画面の confirmDelivery() と共通で、確定時に在庫が減る。返品数は納品済み数を超えないこと。コマ7以降に着手

## コマ別の予定

| コマ | やること |
| --- | --- |
| 3 | 画面設計レビュー → HTMLモック（卸業者選択→一覧→数量入力の3段構成） |
| 4 | 未納品一覧の取得関数とSQL（手入れしたテストデータで）、納品入力の表示部分 |
| 5 | 納品入力の登録処理。Bの発注確定ができたら本データで通しテスト |
| 6 | 納品確定（confirmDelivery 呼び出し）→ 在庫が増えることを確認 |
| 7 | 未納品一覧表（絞り込み付き）。余裕があれば返品伝票 |
| 8 | 結合・バグ修正 |
| 9〜10 | テスト・修正（返品の続き） |

## 完了条件（これができたら「終わり」と言っていい）

- 発注確定済みの商品が、その卸業者を選んだときだけ未納品一覧に出る

- 一部だけ納品すると残数が減り、全量納品すると一覧から消える

- 納品確定で t_stock.stock_qty が納品数だけ増える。2回確定できない

- マイナス納品で在庫が減る。返品伝票を納品確定しても在庫が減り、その商品は未納品一覧に戻らない

- 未納品一覧表に発注日・卸業者・商品情報・残数量が出る