作業指示書（担当D：売上・棚卸）

お土産屋さん用 発注管理システム　版1.0　2026/09/28　作成：SE

本書は担当D向けの作業指示書である。体制・全体スケジュール・全員共通ルール・依存関係は「作業指示書_共通」を先に読むこと。

# 担当D：売上・棚卸

在庫を減らす側（売上）と在庫を合わせる側（棚卸）を担当する。どちらも画面は比較的シンプルなので、余裕があれば売上系の明細表・集計と棚卸調整一覧表も持つ。

## 担当機能

| 機能ID | 機能名 | 優先度 | 画面ID |
| --- | --- | --- | --- |
| F-30 | 売上処理 | 次点 | SC-30 |
| F-31 | 売上確定 | 次点 | SC-31 |
| F-40 | 棚卸処理 | 余裕あれば | SC-40 |
| F-66 | 売上明細表 | 余裕あれば | SC-66 |
| F-67 | 売上集計 | 余裕あれば | SC-67 |
| F-68 | 棚卸調整一覧表 | 最後 | SC-68 |

## 作成するファイル

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| sales/sales_input.php | 売上日を選び、商品一覧に売上数を一括入力→未確定の売上伝票を商品ごとに作成（同一日・同一商品は上書き） |
| sales/sales_confirm.php | 未確定の売上を日付ごとに一覧→確定→在庫減 |
| stocktaking/stocktaking_input.php | 全商品を一覧表示（商品名・コードで検索すると該当商品のみ）→実数を一括入力→差異がある商品だけ棚卸伝票作成＋在庫上書き（質問No.9） |
| report/sales_list.php | 期間・商品で絞った売上明細 |
| report/sales_summary.php | 期間内の商品別売上合計 |
| report/stocktaking_list.php | 期間内の棚卸差異一覧 |

## 使うテーブル・共通関数

- テーブル：t_sales, t_stocktaking, t_stock, m_product

- 共通関数：requireLogin(), getDb(), confirmSales(), applyStocktaking(), h(), setFlash(), redirect()

- テスト用の在庫は t_stock に手でINSERTしてよい（Cの納品確定を待たなくていい）

## 実装のポイント

- 売上入力は「その日の全商品」を1画面で入力する形。売上数が空/0の商品は登録しない

- 同一日・同一商品は質問No.8の回答により「上書き」。未確定の行があればその行の数量・金額をUPDATE、確定済みの行しか無ければ差分（入力値 − 確定済み合計）を訂正行としてINSERTする（確定済み行は書き換えない）。画面には同じ売上日に登録済みの数量を初期表示する

- 売上金額 amount = m_product.list_price × sales_qty を保存（集計用）

- 確定は confirmSales()、棚卸は applyStocktaking() を呼ぶ。在庫のUPDATEを自分で書かない

- 棚卸は1回のPOSTで、実数が入力された行ごとに applyStocktaking() を呼ぶ。差異0なら伝票を作らない（applyStocktaking 内で判定）。差異がある行は原因・理由が必須

- 集計画面は GROUP BY product_code で SUM(sales_qty), SUM(amount)。マイナス行も含めて合算

## コマ別の予定

| コマ | やること |
| --- | --- |
| 3 | 画面設計レビュー → HTMLモック（売上入力の一括入力テーブル、棚卸の全商品一覧＋検索） |
| 4 | 売上入力 |
| 5 | 売上確定 → 在庫が減ることを確認 |
| 6 | 棚卸処理 |
| 7 | 売上明細表・売上集計 |
| 8 | 結合・バグ修正 |
| 9〜10 | テスト・修正、棚卸調整一覧表 |

## 完了条件（これができたら「終わり」と言っていい）

- 売上入力で複数商品を一度に登録でき、確定で在庫がそれぞれ減る

- 確定済みの売上が確定画面に出ない。同じ売上日・商品を再登録すると上書きされる（確定済みなら差分の訂正行ができる）

- 棚卸の一覧で複数商品の実数をまとめて入れると、それぞれ在庫がその値になり、t_stocktaking に帳簿数・実数・差異・理由が残る

- 売上集計で期間・商品の絞り込みが効き、合計がマイナス行込みで合う